长江大学教务处

软件工程技术文件

长大教务信息〔2026〕1号

长江大学教务管理系统项目调研报告

——基于 CjluJwc 代码仓库的现状调研与行业对标分析

| 文件版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制单位 | 长江大学教务处 |
| 编制人员 | 教务管理系统研发组 |
| 审核人员 | 教务处信息化建设办公室 |
| 批准人员 | 教务处分管负责人 |
| 成文日期 | 二〇二六年八月 |

目　　录

1

# 一、调研概述

## （一）调研背景

教育数字化转型是国家教育强国战略的重要组成部分。《教育信息化2.0行动计划》《高等学校数字校园建设规范（试行）》等文件明确要求，高等学校应当建立覆盖教学全过程、支撑教学全要素的数字化管理平台，实现教学资源统一调度、教学数据统一汇聚、教学服务统一供给。

长江大学作为湖北省属重点综合性大学，办学规模大、学科门类齐全、校区分布多点，教务管理工作面临学生规模大、课程种类多、教学资源紧张、跨校区协同复杂等现实挑战。原有教务管理手段存在业务系统分散、数据口径不一、线下流转环节多、师生服务体验不佳等突出问题，亟需建设一套统一、集成、开放的教务管理系统。

为此，学校启动了长江大学教务管理系统（代号 CjluJwc）的建设工作。目前项目已完成主体框架搭建与大部分业务功能的原型开发，形成了可运行的代码仓库。为准确掌握项目建设现状、科学评估功能完备程度、合理规划后续建设路径，特组织开展本次专项调研。

## （二）调研目的

本次调研主要达成以下四个目的：

一是全面摸清现有代码仓库的技术架构、模块构成、代码规模与实现深度，形成客观、可量化的现状基线；

二是系统梳理教务管理各业务领域的功能覆盖情况，识别已实现、部分实现与未实现的功能项，形成功能缺口清单；

三是对标国内高校教务信息化建设的政策要求与技术趋势，判断本系统的技术选型合理性与演进方向；

四是诊断项目在架构设计、数据治理、安全合规、工程质量等方面存在的风险隐患，为后续开发计划提供决策依据。

## （三）调研范围与对象

本次调研以 CjluJwc 代码仓库为核心对象，调研范围覆盖：

表1-1　调研范围一览表

| 序号 | 调研对象 | 具体内容 | 调研深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后端工程 | 13 个 Maven 模块的源代码、配置文件、依赖关系 | 源码级 |
| 2 | 前端工程 | yu-ui 管理端、yu-portal-ui 门户端的工程配置与页面构成 | 源码级 |
| 3 | 数据库脚本 | sql 目录下 33 个 SQL 脚本的表结构、索引、初始化数据 | 字段级 |
| 4 | 构建与部署 | pom.xml、ry.bat/ry.sh、bin 目录脚本、日志配置 | 配置级 |
| 5 | 版本历史 | Git 提交记录所反映的迭代脉络与阶段划分 | 记录级 |
| 6 | 行业资料 | 国家政策文件、同类系统公开资料、技术趋势报告 | 文献级 |

## （四）调研方法

本次调研综合运用四种方法，确保结论客观可信：

### 1．源码静态分析法

对代码仓库进行全量遍历，统计模块数量、类文件数量、代码行数、接口数量等结构性指标，并逐一阅读核心业务服务类的实现逻辑，判定功能的真实实现深度，避免仅凭菜单或接口存在即判定功能已完成。

### 2．数据模型逆向分析法

解析全部建表脚本，还原数据库物理模型，统计表数量、字段构成、索引与约束情况，并与 Java 实体类逐一比对，验证模型一致性。

### 3．功能矩阵比对法

建立“业务领域—功能项—实现状态”三维矩阵，将代码实现情况映射到教务业务功能清单，量化计算功能覆盖率与实现完整度。

### 4．行业对标法

检索国家教育信息化政策文件、高校数字校园建设案例与数据库、中间件技术趋势报告，对本系统的技术选型与建设水平进行横向定位。

# 二、高校教务信息化行业调研

## （一）政策环境分析

近年来，国家层面持续加大教育数字化推进力度，对高校教务系统建设形成明确导向：

《教育信息化2.0行动计划》提出“三全两高一大”目标，要求实现教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，建成“互联网+教育”大平台。

《高等学校数字校园建设规范（试行）》对教务管理系统的数据标准、接口规范、安全等级作出具体要求，强调打破信息孤岛、建设统一数据中心。

《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2019）对学生个人信息、成绩数据等敏感信息的采集、存储、传输、使用提出了强制性合规要求。高校教务系统通常应当达到网络安全等级保护第二级或第三级要求。

信息技术应用创新（信创）政策要求关键信息基础设施逐步实现国产化替代，涉及操作系统、数据库、中间件、CPU 架构等技术栈的适配改造，这对教务系统的技术选型提出了前瞻性要求。

## （二）技术发展趋势

综合行业公开资料与技术趋势报告，当前高校教务系统建设呈现以下五个方向：

表2-1　高校教务系统技术趋势与启示

| 趋势方向 | 核心内涵 | 对本项目的启示 |
| --- | --- | --- |
| 架构弹性化 | 从单体架构走向模块化单体或微服务，通过容器化实现弹性伸缩，应对选课高峰的瞬时高并发 | 当前单体架构在选课峰值场景下存在扩展瓶颈，需预留水平扩展能力 |
| 数据中台化 | 建设统一数据标准与数据中台，实现校内多系统数据贯通、血缘可追溯，支撑数据驱动决策 | DIS 数据对接模块应当由配置注册中心升级为具备执行能力的集成引擎 |
| 服务智能化 | 引入智能排课算法、学情画像、学业预警、个性化选课推荐等智能能力 | 现有排课与预警功能算法深度不足，是智能化升级的重点方向 |
| 体验移动化 | 以移动端为主入口，提供随时随地的师生服务，强调一网通办、少填表少跑腿 | 门户端已具备移动端页面雏形，需向小程序或原生应用延伸 |
| 底座国产化 | 数据库、中间件、操作系统逐步适配国产化产品，满足信创合规要求 | 当前强绑定 MySQL，需评估国产数据库适配的改造成本 |

## （三）同类系统能力对标

以国内高校普遍使用的商业教务系统与自建系统为参照，教务管理系统的通用能力域可归纳为九个方面。本系统与行业通用能力的对标情况如下：

表2-2　系统能力对标分析表

| 能力域 | 行业通用要求 | 本系统现状 | 对标结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础资源管理 | 校区、楼宇、教室、院系、专业、班级、师资全要素台账 | 15 张表、15 个服务，要素齐全 | 达标 |
| 培养方案管理 | 方案版本化、学分结构、课程体系、方案审批 | 9 张表，支持方案与学分结构，审批未实现 | 基本达标 |
| 智能排课 | 多约束求解、冲突自动检测、教室智能匹配、批量排课 | 仅实现教室最佳适配分配，教师与班级冲突未落地 | 明显差距 |
| 选课管理 | 多轮次、规则引擎、抽签算法、高并发控制、退选补选 | 先到先得 + Redis 计数控量，规则与抽签未实现 | 明显差距 |
| 考务管理 | 自动排考、智能编排座位、监考智能派发与冲突回避 | 仅数据登记与关联校验，编排算法未实现 | 明显差距 |
| 成绩管理 | 成绩录入、复核工作流、多算法绩点、统计分析 | 录入与校验完备，GPA 策略完善，复核回写与统计聚合缺失 | 部分达标 |
| 学籍学位 | 学籍异动、毕业审核、学位评审、证书管理、学业预警 | 模型完备，预警引擎已实现，审核自动校验缺失 | 部分达标 |
| 师生服务门户 | 课表、成绩、选课、考试、评教、学籍一网通办 | 24 个功能页面，覆盖面广 | 达标 |
| 数据共享 | 标准化接口、定时同步、失败重试、全链路日志 | 仅有配置模型与日志表，执行引擎缺失 | 重大差距 |

对标结果表明：本系统在基础数据管理与服务门户建设方面已达到行业通用水平，在智能算法、流程自动化与数据集成三个方向与行业先进水平存在明显差距，这也正是后续建设的重点投入方向。

# 三、代码仓库技术现状调研

## （一）仓库总体概况

CjluJwc 代码仓库采用 Maven 多模块单体架构组织，前后端分离部署。仓库总体规模指标如下：

表3-1　代码仓库规模统计表

| 统计维度 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Maven 模块数 | 13 个 | 1 个启动模块 + 5 个基础模块 + 7 个业务模块 |
| Java 源文件 | 620 个 | 含实体、映射、服务、控制器、工具类 |
| Java 代码行数 | 61,063 行 | 含注释与空行 |
| MyBatis 映射文件 | 182 个 | XML 形式的 SQL 映射 |
| REST 控制器 | 95 个 | 对外暴露的接口入口类 |
| 数据库表 | 163 张 | 含系统表、业务表、工作流表、调度表 |
| SQL 脚本 | 33 个 | 共 5,563 行 |
| 管理端 Vue 组件 | 188 个 | 含业务页面 138 个与通用组件 |
| 门户端 Vue 组件 | 28 个 | 含 24 个功能视图与 3 套布局 |
| 前端 API 封装 | 100 个 | 管理端 87 个、门户端 13 个 |

## （二）技术栈调研

经查验根 pom.xml 及各模块依赖声明，系统技术栈构成如下：

表3-2　系统技术栈清单

| 层次 | 技术组件 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行环境 | JDK | 17 | Java 运行与编译基线 |
| 核心框架 | Spring Boot | 4.0.3 | 应用容器与自动装配 |
| 安全框架 | Spring Security | 随 Boot 版本 | 认证授权与方法级鉴权 |
| 持久层 | MyBatis Spring Boot Starter | 4.0.1 | SQL 映射与数据访问 |
| 连接池 | Druid | 1.2.28 | 数据源管理与 SQL 监控 |
| 分页 | PageHelper | 2.1.1 | 物理分页拦截 |
| 缓存 | Redis（Lettuce） | 随 Boot 版本 | 会话、字典、选课容量缓存 |
| 令牌 | JJWT | 0.9.1 | JWT 令牌签发与校验 |
| 序列化 | FastJSON2 | 2.0.61 | Redis 值序列化与 JSON 处理 |
| 报表 | Apache POI | 4.1.2 | Excel 导入导出 |
| 模板 | Velocity | 2.3 | 代码生成器模板渲染 |
| 工作流 | Flowable | 7.1.0 | OA 公文审批流程引擎 |
| 任务调度 | Quartz | 随 Boot 版本 | 定时任务调度 |
| 接口文档 | SpringDoc OpenAPI | 3.0.2 | 在线接口文档 |
| 系统监控 | OSHI | 6.10.0 | 服务器硬件指标采集 |
| 验证码 | Kaptcha | 2.3.3 | 图形验证码生成 |
| 数据库 | MySQL | 8.x | 关系型数据存储 |
| 前端框架 | Vue | 2.6.12 | 视图层框架 |
| 前端组件库 | Element UI | 2.15.14 | UI 组件 |
| 前端路由/状态 | Vue Router 3.4.9 / Vuex 3.6.0 | — | 路由与状态管理 |
| 前端图表 | ECharts | 5.4.0 | 数据可视化 |
| 富文本 | Quill | 2.0.2 | 门户文章编辑 |

技术选型评价：整体基于若依（RuoYi）快速开发框架二次开发，技术栈成熟稳定、社区生态完善、团队上手成本低。值得注意的是，项目已升级至 Spring Boot 4.0.3 与 JDK 17，属于较新的技术基线，其中连接池采用 druid-spring-boot-4-starter、Web 容器采用 spring-boot-starter-webmvc、AOP 采用 spring-boot-starter-aspectj，均为适配 Spring Boot 4 的专用坐标；同时在配置中显式排除了 6 个与 Spring Boot 4 不兼容的 Flowable 自动配置类，反映出团队已完成较为细致的版本适配工作。

## （三）模块构成与代码分布

13 个 Maven 模块按职责可分为三个层次，代码分布情况如下：

表3-3　模块代码分布表

| 模块 | 层次 | 职责 | Java文件 | 代码行数 | 映射文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yu-common | 基础层 | 通用工具、注解、异常、返回体、Excel | 117 | 15,974 | 0 |
| yu-framework | 基础层 | 安全认证、数据源、AOP、缓存、拦截器 | 47 | 4,420 | 0 |
| yu-system | 基础层 | 用户、角色、菜单、部门、字典、日志 | 66 | 8,720 | 36 |
| yu-quartz | 基础层 | 定时任务调度与执行 | 19 | 1,904 | 4 |
| yu-generator | 基础层 | 代码生成器 | 13 | 2,873 | 4 |
| yu-brm | 业务层 | 基础资源管理 | 75 | 4,622 | 30 |
| yu-tpm | 业务层 | 培养过程管理 | 52 | 4,158 | 18 |
| yu-aem | 业务层 | 考核评价管理 | 62 | 4,210 | 24 |
| yu-sam | 业务层 | 学籍与学位管理 | 42 | 2,803 | 18 |
| yu-oa | 业务层 | 办公自动化与工作流 | 51 | 4,514 | 32 |
| yu-dis | 业务层 | 数据对接与共享 | 20 | 1,230 | 8 |
| yu-portal | 聚合层 | 师生门户服务编排 | 30 | 2,617 | 8 |
| yu-admin | 入口层 | 启动引导与系统控制器 | 26 | 3,018 | 0 |

从代码分布看，基础层合计 262 个文件、33,891 行，占总量的 55.5%，其中 yu-common 单模块即占 26.2%，这是继承自若依框架的既有资产；业务层合计 302 个文件、21,537 行，占 35.3%，是本项目的自研核心。业务层中 yu-brm 与 yu-aem 代码量领先，与其管理的实体数量相匹配。

## （四）模块依赖关系

经查验各模块 pom.xml，依赖关系如下：

yu-admin（启动入口）

├─ yu-framework ─→ yu-system ─→ yu-common

│                      └────→ yu-brm ─→ yu-common

├─ yu-quartz    ─→ yu-common、yu-sam

├─ yu-generator ─→ yu-common

├─ yu-tpm       ─→ yu-common、yu-brm、yu-framework

├─ yu-aem       ─→ yu-common、yu-brm

├─ yu-sam       ─→ yu-common、yu-brm

├─ yu-dis       ─→ yu-common

├─ yu-oa        ─→ yu-common、yu-system、yu-brm、Flowable

└─ yu-portal    ─→ yu-common、yu-brm、yu-tpm、yu-aem、yu-sam、yu-dis

依赖层次总体清晰，遵循“通用层—基础数据层—业务领域层—聚合层”的分层原则，业务模块之间无循环依赖。但调研发现一处需要关注的结构问题：yu-tpm 依赖 yu-framework，而 yu-framework 又依赖 yu-system、yu-system 依赖 yu-brm，形成了业务模块反向依赖技术框架层的链路。该依赖源于 TpmSelectionEnrollmentServiceImpl 需要引用 yu-framework 中的 SelectionCacheManager 缓存管理器，建议后续将该缓存组件下沉至 yu-common，以恢复分层的单向性。

## （五）数据库现状

数据库共 163 张表，按业务域分布如下：

表3-4　数据库表分布统计

| 业务域 | 表前缀 | 表数量 | 占比 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作流引擎 | ACT_*/FLW_* | 62 | 38.0% | Flowable 官方脚本 |
| 系统管理 | sys_*/gen_* | 22 | 13.5% | 若依基础 + 账号升级 |
| 办公自动化 | oa_* | 16 | 9.8% | 自研 |
| 基础资源 | brm_* | 15 | 9.2% | 自研 |
| 考核评价 | aem_* | 12 | 7.4% | 自研 |
| 任务调度 | QRTZ_* | 11 | 6.7% | Quartz 官方脚本 |
| 培养过程 | tpm_* | 9 | 5.5% | 自研 |
| 学籍学位 | sam_* | 8 | 4.9% | 自研 |
| 数据对接 | dis_* | 4 | 2.5% | 自研 |
| 门户服务 | portal_* | 4 | 2.5% | 自研 |

自研业务表合计 68 张，占全库 41.7%；第三方组件表 73 张，占 44.8%。数据库统一采用 InnoDB 存储引擎，自研业务表统一使用 utf8mb4 字符集与 utf8mb4_general_ci 排序规则，主键统一采用 bigint 自增策略。

## （六）前端工程现状

管理端 yu-ui 基于若依前端模板构建，共 188 个 Vue 组件，其中业务页面 138 个，覆盖基础资源 15 个、培养过程 9 个、考核评价 12 个、学籍学位 8 个、数据对接 4 个、办公自动化 9 个、门户管理 17 个，其余为系统管理、监控与工具页面。工程配置开发端口 80，通过 /dev-api 前缀代理至后端 8080 端口，生产构建启用 Gzip 压缩与依赖分包。

门户端 yu-portal-ui 为独立工程，共 28 个 Vue 组件，含 24 个功能视图与公开门户、师生服务、移动端三套布局，开发端口 81。两端统一采用长江大学蓝（#007ab8）作为品牌主色，在 element-variables.scss 中通过 Element UI 主题变量覆盖实现。

门户端依赖较管理端精简，未引入 ECharts、Quill、SVG 雪碧图等重型依赖，请求封装亦为简化版本，未包含重复提交拦截与文件下载封装。

# 四、业务功能实现度评估

## （一）评估方法与判定标准

为避免“接口存在即功能完成”的误判，本次评估采用源码级实现深度判定，将每个功能项归入四个等级：

表4-1　实现深度判定标准

| 等级 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 完整实现 | 具备完整的数据模型、业务规则校验、流程流转与结果输出，可直接投入使用 |
| 基本实现 | 核心逻辑已实现，但存在参数未生效、边界未覆盖或配置未联动等缺陷 |
| 仅有骨架 | 具备数据表与增删改查接口，但无任何业务规则或算法逻辑，为代码生成器产物 |
| 未实现 | 仅有数据模型或字段定义，无对应执行代码；或存在空实现与 TODO 标记 |

## （二）分领域实现度评估

### 1．基础资源管理（BRM）

该领域包含 15 个实体与 15 个控制器，覆盖学年学期、院系专业班级、校区楼宇教室、教师及其任职与资格、设备及其维护、教室借用等全部基础要素。经逐一查验，15 个控制器均为标准的六接口增删改查模板（列表、导出、详情、新增、修改、删除），未见任何自定义业务接口，其中仅院系管理返回树形结构。

评估结论：数据要素覆盖完整，满足台账管理需求，但整体处于“仅有骨架”层级，缺少诸如教室占用率分析、教师工作量统计、设备报修流转等增值能力。

### 2．培养过程管理（TPM）

该领域包含 9 个实体，涵盖培养方案、课程库、学分结构、开课计划、排课、调停课、选课轮次、选课规则、选课名单。除九个标准增删改查控制器外，另有排课优化与选课校验两组自定义接口。

排课能力方面：系统实现了基于时间片重叠判定的教室冲突检测，判定条件为“同星期几、节次区间相交、周次区间相交”三者同时成立；自动排课采用贪心加最佳适配策略，按班级容量降序遍历未分配教室的排课记录，从满足容量要求的教室中选取容量最小者进行分配。需要指出的是，教师冲突检测方法虽已定义并被调用，但命中分支内无任何冲突记录写入语句，源码中留有明确的 TODO 注释，说明其依赖排课表增加教师字段冗余；班级冲突检测则完全未实现。同时，所谓“自动排课”实为“自动分配教室”，时间段本身仍需预先录入。

选课能力方面：实际生效的是先到先得策略，通过 Redis 原子递减实现容量控制，配合事务与异常补偿保证一致性。但选课轮次状态机、抽签算法、选课规则引擎（专业限制、年级限制、院系限制、先修课程等）、退选流程均未实现；且学分上限校验虽读取了轮次配置，但分支内被常量 30 学分覆盖，导致轮次级配置实际失效。

评估结论：选课并发控制设计合理，排课冲突检测原语正确，但整体算法深度不足，属“基本实现”层级。

### 3．考核评价管理（AEM）

该领域包含 12 个实体，涵盖考试安排、监考分配、考场座位、成绩记录、成绩复核、成绩统计、评教问卷与题目结果、督导听课、GPA 算法配置与分数段映射。

亮点在于 GPA 计算能力：系统采用策略模式实现三种绩点换算算法，包括中国标准算法（分数除以十减五）、四分制九档阶梯算法与自定义分数段映射算法，支持默认算法唯一性管理、映射关系全量覆盖保存与策略热刷新，加权平均绩点按“绩点乘学分求和除以学分求和”计算，并支持按学期批量重算。成绩录入具备零至一百分的范围校验与已复核成绩禁改的锁定机制。

不足在于：成绩复核审批通过后不会回写新成绩至成绩记录表，也不会联动置位复核标记，审批状态字段齐备但流转引擎缺失；成绩统计服务仅有查询、新增、删除三个方法，映射文件中无任何聚合语句，统计数据完全依赖外部写入；排考、座位编排、监考派发三大编排算法均未实现，仅有删除前的关联完整性校验；评教缺少作答明细表与评分聚合算法，总分为外部直接写入。

评估结论：GPA 子域达到“完整实现”，成绩管理为“基本实现”，考务编排与评教聚合为“未实现”。

### 4．学籍与学位管理（SAM）

该领域包含 8 个实体，涵盖学生学籍、学籍异动、毕业审核、学位评审、毕业手续、证书管理、学业预警及其规则配置。

亮点在于学业预警引擎：系统实现了基于规则编码分派的预警引擎，内置绩点偏低、学分不足两类规则，支持阈值与百分比两种比较方式，当单个学生同时触发两条及以上规则时自动追加高危级综合预警；批量生成按每批一千人分页遍历在读学生，单个学生异常不中断整体流程；预警数据源通过关联成绩记录与课程库计算加权绩点与已获学分。系统已注册每日凌晨两点执行的定时任务，任务默认为暂停状态需人工启用。

不足在于：学籍异动仅有重复申请拦截与已审批禁改两条校验，审批通过后不会自动回写学生学籍状态；毕业审核与学位评审的学分校验、课程校验、英语与体育达标判定全部依赖人工录入，无自动计算引擎；出勤预警规则为预留空实现；证书编号无自动生成规则。

评估结论：预警子域达到“基本实现”，其余子域为“仅有骨架”。

### 5．数据对接与共享（DIS）

该领域包含外部系统配置、接口配置、同步任务、交换日志四张表，预置了研究生系统、财务系统、一卡通系统、统一身份认证平台四条外部系统记录，支持令牌、基础认证、OAuth2、无认证四种认证类型的配置存储。

但经全模块检索，该模块依赖中不含任何 HTTP 客户端组件，源码中未出现 RestTemplate、HttpClient、WebClient 等调用类，亦无调度注解，四个服务实现类全部为数据访问透传。调度周期、协议调用、认证注入、失败重试、超时控制、日志留痕等能力均仅有数据模型定义而无执行代码，执行次数、失败次数、上次执行时间等字段无任何写入方。此外，全仓库无其他模块引用本模块。

评估结论：该模块整体处于“未实现”层级，当前仅为配置注册中心与空日志表，是全系统最大的功能缺口。

### 6．办公自动化（OA）

该领域包含 16 张表，涵盖流程分类、流程定义快照、业务流程实例关联、审批任务记录、公文及其附件与抄送、会议室与会议及参会人与纪要、通知及其部门范围与已读记录、日程及其共享。已集成 Flowable 7.1.0 工作流引擎，配置类显式暴露运行时、任务、仓库、历史、管理五个服务。

流程定义方面，资源目录下仅有一个公文审批流程定义文件，流程路径为“开始—部门领导审批—排他网关—办公室复核—发布公文—结束”，驳回分支直达结束。流程实例通过“业务类型冒号业务标识”格式的业务键与业务单据关联，并落库至业务流程实例关联表实现双向映射。工作流控制器提供部署、定义管理、实例查询与取消、待办查询、审批、驳回、转办等十二个接口，流程图以 BPMN XML 形式返回由前端渲染。

不足在于：办理人绑定仅支持单人指派表达式，未使用候选组或候选人机制，无角色到办理人的映射逻辑；更关键的是，公文提交时三个审批环节的办理人变量均被赋值为发起人本人，形成自审自批，尚未接入真实的部门领导查找逻辑。

评估结论：工作流引擎集成到位，属“基本实现”，但流程覆盖面窄、办理人分配逻辑待完善。

### 7．师生服务门户（Portal）

该领域包含 14 个控制器，其中 10 个为师生服务接口、4 个为内容管理接口。门户后端定位为纯编排与门面层，自身仅拥有栏目、文章、轮播、教务通知四张表，其余功能全部转调底层模块服务：课表与选课、教学任务、调停课转调培养过程模块，成绩、考试、评教转调考核评价模块，学籍服务转调学籍模块。

认证方面，门户端与管理端共用同一套 JWT 认证体系与登录接口，通过方法级权限注解叠加角色校验实现双层管控。公开接口控制器通过匿名注解放行，提供首页、栏目、文章、轮播、搜索五个只读接口，不涉及身份签发。内容管理实现了草稿、待审核、已发布、已撤回四态的状态字段驱动流转，前台文章访问强制校验发布状态并累加浏览量。

评估结论：门户服务覆盖面完整，编排层次清晰，属“完整实现”层级，是本系统建设成效最显著的部分。

## （三）总体实现度量化结论

表4-2　全系统功能实现度统计表

| 业务领域 | 功能项 | 完整实现 | 基本实现 | 仅有骨架 | 未实现 | 综合实现度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础资源管理 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40% |
| 培养过程管理 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 48% |
| 考核评价管理 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 50% |
| 学籍与学位管理 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 42% |
| 数据对接共享 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10% |
| 办公自动化 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 63% |
| 师生服务门户 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 88% |
| 系统权限管理 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 95% |
| 合计／平均 | 85 | 24 | 16 | 33 | 12 | 56% |

综合评估：系统整体实现度约为 56%，已完成从零到一的框架搭建与主体功能原型，数据模型完备度显著高于业务逻辑完备度，呈现“骨架健全、血肉待丰”的典型特征。这符合基于代码生成器快速构建的项目在中期阶段的普遍状态。

# 五、问题诊断与风险分析

## （一）业务功能层面

问题一：核心算法缺位，系统难以承担实际教务业务。排课、排考、座位编排、监考派发、选课规则与抽签六大算法均未落地，而这些正是教务系统区别于普通信息管理系统的核心价值所在。若不补齐，系统实质上只是一套数据登记工具。

问题二：审批流转断链，状态字段有名无实。学籍异动、成绩复核、毕业审核等多处审批场景，均存在“审批状态字段齐备但通过后无业务动作”的问题，即审批结果不会回写业务主表、不会触发状态变更，导致流程闭环缺失。

问题三：统计分析能力空白。成绩统计表定义了最高分、最低分、平均分、及格率、优秀率等 19 个字段，但无任何聚合计算代码；教学质量分析、教学资源利用率分析、学情画像等决策支持能力尚属空白。

## （二）技术架构层面

问题四：数据对接模块无执行能力。作为与研究生系统、财务系统、一卡通、统一身份认证对接的唯一通道，该模块目前完全不具备运行时能力，将直接阻碍学校信息系统整体集成。

问题五：分层依赖存在反向链路。业务模块 yu-tpm 反向依赖技术框架层 yu-framework，破坏了分层架构的单向依赖原则，长期将增加维护复杂度。

问题六：跨模块耦合方式不统一。存在 Java 服务调用、Mapper 直接注入、同库跨表 SQL 关联三种耦合方式并存的情况，其中考核评价模块通过 SQL 直接读取培养过程模块的课程库表，属隐式耦合，不利于后续模块拆分。

## （三）数据治理层面

问题七：索引严重不足。基础资源、培养过程、考核评价、学籍学位、办公、门户六个初始化脚本中，除主键外未定义任何索引，仅由阶段一升级脚本后补了 5 个。大量高频关联字段（如学生表班级标识、成绩记录课程标识、开课计划学期标识）无索引，在数据量增长后将出现明显的查询性能衰减。

问题八：菜单标识号段冲突。办公模块旧脚本与学籍模块在 2300 号段完全撞段（已由新脚本平移至 2700 号段修复），门户内容管理脚本与阶段一升级脚本在 2600 号段冲突（尚未修复），若按序执行将导致菜单数据覆盖。

问题九：逻辑删除规范不统一。68 张业务表中仅院系表定义了删除标志字段，其余均依靠状态字段停用加物理删除，与系统管理域沿用的软删除规范不一致，存在误删数据不可恢复的风险。

问题十：字符集不统一。自研业务表使用 utf8mb4，工作流引擎表使用 utf8 且排序规则为二进制比较，若依基础脚本与调度脚本未显式声明字符集，跨表关联查询时可能出现排序规则冲突告警。

## （四）安全合规层面

问题十一：敏感配置硬编码。令牌密钥采用二十六个小写字母的默认弱密钥，数据库账号口令、Druid 监控台账号口令均为明文默认值，上传路径与日志路径硬编码为本机绝对路径，不满足生产部署与等级保护要求。

问题十二：跨域策略过于宽松。跨域过滤器允许任意来源、任意请求头、任意方法，且允许携带凭证，存在跨站请求伪造风险。

问题十三：个人信息保护措施不足。学生身份证号、出生日期等敏感字段以明文存储，虽然导出工具支持脱敏注解，但数据库层面未实施加密存储，不满足个人信息保护法的最小必要与安全保障要求。

## （五）工程质量层面

问题十四：自动化测试缺失。仓库中未发现单元测试与集成测试代码，质量保障完全依赖人工验证，重构与升级风险高。

问题十五：接口文档与实现可能脱节。系统已集成 SpringDoc，但控制器普遍缺少接口描述注解，生成的文档信息量有限。

问题十六：定时任务默认停用。学业预警任务注册时状态为暂停，若部署后无人工启用，预警功能将静默失效。

## （六）风险等级评定

表5-1　风险登记与等级评定表

| 编号 | 风险描述 | 影响范围 | 可能性 | 等级 | 应对优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 核心排课选课算法缺位导致无法上线 | 全系统 | 高 | 严重 | 最高 |
| R2 | 数据对接模块无执行能力阻碍系统集成 | 校级集成 | 高 | 严重 | 最高 |
| R3 | 审批流转断链造成业务数据不一致 | 多领域 | 高 | 较大 | 高 |
| R4 | 索引缺失导致性能衰减 | 全系统 | 中 | 较大 | 高 |
| R5 | 敏感配置硬编码引发安全事件 | 全系统 | 中 | 严重 | 高 |
| R6 | 菜单号段冲突导致部署异常 | 部署环节 | 高 | 一般 | 中 |
| R7 | 自动化测试缺失放大变更风险 | 研发过程 | 高 | 一般 | 中 |
| R8 | 物理删除造成数据不可恢复 | 业务数据 | 低 | 较大 | 中 |
| R9 | 字符集不统一引发关联查询异常 | 跨域查询 | 低 | 一般 | 低 |

# 六、调研结论与建议

## （一）总体结论

第一，项目建设基础扎实。系统采用成熟的技术栈与规范的分层架构，13 个模块职责划分清晰，163 张数据表覆盖教务管理全业务域，216 个前端组件构建了完整的双端界面体系，六万余行代码形成了可运行的完整应用，为后续深化建设奠定了良好基础。

第二，功能骨架完备但深度不足。系统整体实现度约 56%，数据模型完备度显著高于业务逻辑完备度。师生服务门户与系统权限管理已达可用水平，办公自动化基本可用，而基础资源、培养过程、考核评价、学籍学位四个核心教务领域大量停留在增删改查层面，数据对接领域基本为空。

第三，核心竞争力尚未形成。教务系统的核心价值在于以算法与规则替代人工决策，而当前排课、排考、选课、审核四类核心算法均未真正落地，系统尚不具备替代现有人工作业方式的能力。

第四，工程规范与安全合规存在明显欠账。索引缺失、配置硬编码、跨域过宽、测试缺位等问题若不在上线前解决，将形成较大的运行风险与合规风险。

## （二）主要建议

### 1．坚持“先补核心、再拓外延”的建设次序

建议将排课引擎、选课规则引擎、成绩审批闭环、毕业审核自动校验四项作为下一阶段的核心攻坚任务，优先形成可替代人工作业的最小可用闭环，避免在功能广度上继续铺开而深度不足。

### 2．尽快补齐数据集成执行能力

建议将数据对接模块的执行引擎建设提升至与核心算法同等优先级，引入统一的 HTTP 客户端与重试机制，打通与统一身份认证、研究生系统、财务系统、一卡通的实际数据链路，为学校整体信息化格局提供支撑。

### 3．同步开展工程治理专项

建议设立独立的工程治理任务集，集中解决索引优化、配置外置、安全加固、菜单号段冲突、软删除规范统一等技术债务，并建立自动化测试基线，将核心业务的单元测试覆盖率纳入质量门禁。

### 4．前瞻布局智能化与信创适配

建议在中远期规划中纳入学情画像、智能推荐、教学质量分析等智能化能力，并启动国产数据库适配的可行性评估，逐步降低对特定数据库产品的强绑定，为满足信创合规要求预留改造空间。

### 5．建立文档与代码同步维护机制

调研发现项目自述文件对模块清单的描述已滞后于实际代码（如未包含办公自动化模块），建议建立设计文档与代码同步更新的制度约束，确保文档的持续有效性。

## （三）后续工作安排

基于本次调研结论，后续将形成需求规格说明书、系统架构设计说明书、数据库设计说明书、详细设计与接口说明书、部署实施与运维手册、测试方案与质量保证方案等配套技术文件，并单独编制下一步开发计划与技术路线图，明确各阶段目标、任务分解、资源投入与验收标准。

长江大学教务处

二〇二六年八月四日